五监区厂房二、三层车间主电缆安装工程

竞

价

文

件

采购编号：GZSW24201GJ4272

广州顺为招标采购有限公司

2024年12月

目   录

# 第一部分:竞价公告……………………………………………1

# 第二部分:项目需求书…………………………………………5

# 第三部分:竞价供应商须知……………………………………11

# 第四部分:合同书格式…………………………………………16

# 第五部分:报价文件格式………………………………………23

第一部分

竞 价 公 告

竞 价 公 告

广州顺为招标采购有限公司（以下简称“采购代理机构”）受广东省广裕集团江门吉安实业有限公司（以下简称“采购人”）的委托就五监区厂房二、三层车间主电缆安装工程（项目编号：GZSW24201GJ4272）进行网上竞价采购，现邀请合格供应商进行网上报价。有关事项如下：

一、竞价需求

1、竞价内容：五监区厂房二、三层车间主电缆安装工程。

2、项目预算：本项目工程费用为（含税）410153.35元，其中：税前绿色施工安全防护措施费（不含税）4828.58元，暂列金额（不含税）33646.27元。

3、项目计划工期：合同签订后，自开工令签发之日起20日历天内完成。

4、施工地点：广东省江门监狱监管区（采购人指定地点）。

二、合格竞价供应商条件

1、供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

2、供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同成交供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4、供应商须具备有效的电力工程施工总承包三级（含三级）以上资质或输变电工程专业承包三级（含三级）以上资质，且资质证书应在有效期限范围内（或根据《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》（建市〔2020〕94号）规定换发新证的电力工程施工总承包乙级（或以上）资质或输变电工程专业承包乙级（或以上）资质）。（报价时，提供证书复印件并加盖公章）

5、供应商应具备有效的《承装（修、试）电力设施许可证》,其中许可类别和等级应同时满足：承装类五级（或以上）资质；（报价时，提供证书复印件并加盖公章）

6、供应商须具有有效的行政主管部门颁发的《安全生产许可证》；（报价时，提供证书复印件并加盖公章）

7、拟派项目经理具有机电工程专业二级（含二级）以上注册建造师执业证书，同时具备有效安全生产考核合格证明（B类，安全生产考核合格证书或“建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统”考核合格信息打印页），执业单位为供应商，且未担任其他在施（包括已中标未开工、已建成未竣工）建设工程项目的项目经理；（报价时，提供证书复印件并加盖公章）

【注：①、建造师的专业及等级标准按《注册建造师执业管理办法（试行）》及《注册建造师执业工程规模标准（试行）》；根据广东省住建厅《关于明确二级建造师注册执业有关问题的通知》（粤建市函〔2023〕469号），二级建造师应在考试取得执业资格的省、自治区、直辖市申请注册，二级注册建造师可随注册企业在全国范围内执业。 注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人。供应商承诺的项目负责人在建工程项目情况与本项目报价截止日当天采购代理机构通过相关公开数据信息网站查询结果不一致的，以采购代理机构网上查询结果为准。

②、根据《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》、《广东省建设信息中心关于启用新版“广东省建设执业资格注册管理信息系统”的通知》，注册建造师打印电子证书后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效】。

8、拟派专职安全生产管理人员须具备有效安全生产考核合格证明（C类，安全生产考核合格证书或“建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统”考核合格信息打印页），且不少于 1 人。项目负责人和安全员不为同一人。（报价时，提供证书复印件并加盖公章）

9、供应商与其拟派往本项目管理机构的所有人员之间必须具备合法、唯一的劳动聘用关系。拟派人员中具备注册执业资格的，其注册单位须与投标人保持一致。

10、本项目不接受联合体竞标，成交供应商不得分包或转包。

三、竞价方式和竞价时间

1.竞价方式：竞价采用网上报价方式进行，报价不统一安排场所，竞价供应商自行登录竞价系统进行报价。

2.报名时间及报名方式：即日起至2024年  月   日17:30:00止，竞价供应商登录“广州顺为招标采购有限公司网”（http://www.gzswbc.com）首页“电子采购平台”栏目登录系统页面进行注册，并用注册时设定的用户名和密码进入电子采购平台系统进行报名及下载竞价文件。（供应商操作指南可在广州顺为招标采购有限公司网上下载）

3.竞价供应商报名时须上传以下报名资料（须加盖公章，请严格按照要求提供报名资料，否则将视作不符合资格要求）：①报价承诺函（格式详见竞价文件第五部分）；②营业执照扫描件；③法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书（格式详见竞价文件第五部分）；④竞价保证金支付凭证及退保证金说明。

4.竞价时间：2024年  月  日9:00:00至2024年  月  日12:00:00 。

四、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式

1、采购人联系方式

采购人名称：广东省广裕集团江门吉安实业有限公司

采购人地址：广东省鹤山市宅梧镇营顶

采购人联系人：嵇警官

联系电话：0750-8638839

2、采购代理机构名称、地址和联系方式

采购代理机构名称：广州顺为招标采购有限公司（网址：www.gzswbc.com）

采购代理机构地点：广州市环市中路205号恒生大厦B座501室

采购代理机构联系人：李小姐

采购代理机构联系电话：020-83592216

采购代理机构传真：020-83595411

五、采购项目联系人姓名和电话

采购项目联系人姓名：李小姐

采购项目联系人电话：020-83592216-831

广州顺为招标采购有限公司

2024年12月

第二部分

项 目 需 求 书

一、工程概况

1、项目名称:五监区厂房二、三层车间主电缆安装工程

2、项目地点:广东省江门监狱监管区

3、项目建设内容:

新安装主电缆规格为3*240m㎡+1*120m㎡，总长度415米，电缆安装采用已建电缆井及电缆管。

二、项目预算：

本项目工程费用为（含税）410153.35元，其中：税前绿色施工安全防护措施费（不含税）4828.58元，暂列金额（不含税）33646.27元。

注：绿色施工安全防护措施费、暂列金额属于不可竞争费用，报价供应商按照竞价文件提供的绿色施工安全防护措施费、暂列金按下表分项进行统一报价且不得修改金额，若报价供应商未按要求报价，作无效报价处理。

三、项目计划工期：合同签订后，自开工令签发之日起20日历天内完成。

四、承包方式：

本工程实行固定综合单价包干，措施费包干，工程量按实结算的承包方式。按图纸、工程量清单所包含的范围、现场状况、用户需求书等相关内容，包施工、包材料、包机械、包质量、包工期、包安全、包安全文明施工、包环境卫生、包竣工验收、包竣工图纸资料编制、包一次性验收通过、包保修等并取得相关部门认可的验收合格证明文件的承包方式。

五、验收标准：

符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规规定要求及行业颁发的工程质量验收标准。按照国家最新颁布《建筑工程施工质量验收统一标准》及相应配套的各专业验收规范验收合格。

六、付款方式：

1、第一期工程款：合同签订且施工队进场后，采购人在10个工作日内，向成交供应商预付合同总价的30%（扣除暂列金额及其相应税金）；

2、第二期工程款：在工程通过竣工验收后，10个工作日内支付合同总价（扣除暂列金额及其相应税金）40%的进度款。

3、第三期工程款：当工程按竣工结算约定完成竣工结算审核，且成交供应商完成工程竣工资料整理并完整移交且交纳合同价3%作为质保金后一个月内支付至工程结算审定造价的100%。

4、质保金：成交供应商交纳合同价3%作为质保金,质保金在工程缺陷责任期满后经复核符合原定质量要求30天内一次性返还给成交供应商。（成交供应商可以银行保函形式缴纳质保金的，需提交不可撤销、见索即付的独立保函）

5、付款形式：采用支票、银行汇付（含电汇）等形式。

6、每笔款项支付前，成交供应商同时向采购人提供相应金额的增值税专用发票。（注：本合同的付款时间为采购人向财政支付部门提出支付申请的时间，不含财政支付部门审查的时间。）

七、工程建设标准、工程缺陷责任期

1、质量要求：合格，符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规规定要求及行业颁发的工程质量验收标准。按照国家最新颁布《建筑工程施工质量验收统一标准》及相应配套的各专业验收规范，一次验收合格标准。

2、工程缺陷责任期：自项目竣工验收合格之日起2年。

3、本项目的保修期按国家现行的工程质量保修办法执行。保修期自竣工验收签字之日起计，在保修期内因施工质量而造成返修，其费用由成交供应商负责。

八、总体要求：

1、供应商需对项目情况进行了解，并保证能协调工作场地及现场工作情况，以保证工程顺利进行。

2、成交供应商需按报价文件名单提供管理人员名单并委派现场管理人员，成交供应商的名单中项目负责人必须与竞标时一致。

3、采购人不提供材料临时加工场地，临时设施和材料加工由成交供应商自行解决，费用由成交供应商自理。

4、施工人员必须遵守采购人的相关管理规定，自觉接受检查，未经审批不得进入其他区域。

5、成交供应商需遵守采购人现场施工管理规定，安全生产，文明施工。

6、成交供应商需保证施工现场清洁卫生，建筑垃圾当日清理。

7、成交供应商需做好施工安全保障工作，配备专职安全员，如因措施不当造成的安全事故责任由成交供应商承担，工程施工以安全第一、安全设备自备自负、应达到劳动保障部门的安全标准要求。

九、施工要求

1 .严格执行现行国家、行业及广东省等相关技术标准及规范要求。

2.成交供应商应在发出开工通知后2日内进场，并在进场2天内上报详细的施工进度计划、施工技术方案和安全文明施工方案。

3.成交供应商若对采购人提出的施工要求存在异议，必须与采购人进行沟通并获书面认可后，方可修改要求进行实施。否则，无论是否影响工程质量，均视为质量问题。

4.成交供应商有义务复核、发现与相关配合专业的问题，并提前以书面形式提交采购人代表。有义务提前向采购人代表提交需要相关专业配合完成的任务及时间要求，该任务要求必须是在合理的时间内能完成的任务。

十、现场管理：

1、成交供应商必需遵守采购人施工现场和人员管理的规定，安全生产，文明施工。施工队伍必须接受现场管理单位的监督、管理和指导，无条件遵守采购人的各项规定。

2、施工期间所有材料转运费、保管费用由施工队自行负责。在工程进行中，成交供应商要注意保护场内的各种管线和设施。若有任何损坏，须立即通知有关部门，并由损坏责任单位承担损失和修复费用。成交供应商在施工过程中，如遇到需与外部相关的单位协调的问题时，应自行解决，采购人只负责协助。

3、成交供应商必需严格按照已经确认的施工方案组织施工，并接受采购人对工程质量、工期、安全、文明施工、环保及工地纪律的监督和管理。

4、成交供应商在施工期间应严格遵守国家、省、市有关防火、防爆和施工安全以及文明施工，深夜施工、环卫、治安与城管等规定，应建立规章制度和防护、防范措施，并承担由于自身措施不力造成事故责任和发生的费用。施工期间，必须建立施工安全用电制度，确保施工用电设备的完好无损，并设置漏电保护装置。施工用水、用电由采购人指定驳接点，由成交供应商自行布线管、加表计量，并向采购人交付水、电费。

5、成交供应商应自行解决工人宿舍用地、食堂与生活设施等场地问题。

6、施工所用的机械工具由施工队伍自备及自费运到施工工地，进场后进行必要的性能安全检查，完工后从工地自费搬出运走，施工所用的材料及机械工具由采购人提供适当的场所存放并由施工队伍自行保管，不得随便存放，以免造成不必要的丢失、损坏。

7、成交供应商在工程施工期间，需严格遵守政府职能部门的各项规章制度，由于管理不善，导致政府职能部门的罚款和停工整改，由其发生的费用与损失由成交供应商自行承担，且采购人保留暂缓支付工程款的权利，以确保文明施工有效实行。

8、无条件配合采购人对施工人员的管理、施工材料及设备（采购人认定的危化品及危险工具）禁止存放在施工现场。

十一、违约责任

1、成交供应商未能按时竣工的，每延期1日按合同价的1‰/天支付违约金（采购人有权直接从应付工程款中扣除），最大违约金金额不超过合同履约保证金；成交供应商无故拖延20日以上视为根本违约，采购人有权解除合同，成交供应商除应全额退还采购人已支付的工程款外，还应向采购人支付合同价20%作为违约金。如施工质量问题等导致合同目的无法实现将视为严重违约，采购人有权解除合同，成交供应商除应退还已收工程款外还应按合同价20%向采购人支付违约金，违约金不足以弥补损失的，成交供应商还应向采购人赔偿损失。

2、其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

十二、附件：

1、本项目施工图设计图纸详见《五监区厂房二、三层车间主电缆安装工程设计图》施工图。

2、本项目工程量清单详见《五监区厂房二、三层车间主电缆安装工程》工程量清单。

第三部分

竞价供应商须知

一、竞价文件的澄清

采购代理机构负责对竞价文件解释并视情况对本项目中比较复杂的事项进行说明和依法回答竞价供应商提出的疑问及问题。需要澄清和回答的疑问和问题在广州顺为招标采购有限公司网（http://www.gzswbc.com）的电子采购平台系统中提出。采购代理机构将根据具体情况及时予以回复，各竞价供应商可进行竞价系统中查看相关回复内容。

二、报价文件

1.   报价文件的编写

- 竞价供应商须按报价文件格式要求制作报价文件，除在竞价系统中提交报价外，还需在竞价结束后在系统上提交完整的最终报价的报价文件。竞价供应商须对报价文件的真实性负责。

- 未按要求上传报价文件，其报价作为无效报价处理。

- 报价应以人民币报价，为含税价格。如竞价供应商在竞价系统中所报价格与上传的报价文件不一致的，其报价将被视为无效报价。

2.   报价文件的构成

2．1    报价表（参见竞价文件第五部分报价文件格式）；

2．2    报价承诺函（参见竞价文件第五部分报价文件格式）；

2. 3    相关证明文件（参见竞价文件第五部分报价文件格式）。

3.  报价的修改和撤回

竞价开启后，竞价供应商在报价截止时间前进行报价，报价不可修改和撤回。

- 三、竞价保证金

3．1   竞价供应商必须提交金额为人民币捌仟元整（￥8,000.00元）的竞价保证金，竞价保证金是竞价文件的组成部分。

3.2	竞价保证金是为了保护采购代理机构和采购人免遭因竞价供应商的行为所造成的损失，采购代理机构和采购人在因竞价供应商的行为而受到损害时，可以根据本须知的规定没收竞价供应商的竞价保证金。

3.3	竞价保证金可以采用电汇、银行转账的非现金形式提交：

以电汇、银行转账形式交纳竞价保证金的，直接转入如下账户（交款时竞价供应商向银行提供项目编号，由银行开具收款单盖章交给客户留底，作为保证金收取依据。并在竞价文件递交截止时间之前到达采购代理机构账户上。）

收款人：广州顺为招标采购有限公司

账号：7443200182800008344

开户银行：中信银行广州天河支行

[递交保证金请注明：项目编号GZSW24201GJ4272]

3.4	采购代理机构在采购活动结束后及时退还供应商的竞价保证金，以电汇、银行转账形式交纳磋商保证金的，竞价保证金一律退还至竞价供应商对公账户。未成交供应商的竞价保证金在成交通知书发出后5个工作日内退还，成交供应商的竞价保证金在采购合同签订后5个工作日内退还。因供应商自身原因导致竞价保证金无法及时退还的除外。

3.5	成交供应商的保证金的退还必须同时满足以下要求：

（1）	成交供应商按本须知的规定签订了成交合同；

（2）	成交供应商按本须知的规定支付了成交服务费。

3.6	下列任何一种情况发生时，保证金将被没收：

（1）	供应商在竞价文件中提供虚假材料的；

（2）  除因不可抗力或竞价文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（3）  经查实供应商之间恶意串通的。

- 四、竞价要求

1、本项目有效报价供应商不得少于3家。如果有效报价供应商不足3家，将终止竞价采购活动，重新开展采购活动。

2、如本项目竞价失败重新启动竞价则不允许已经成功报名参与本项目却未报价的供应商再次报名参与竞价。为避免恶性竞争，参与采购人竞价项目的供应商连续或累计3次成功报名但未报价的将列入采购人黑名单，并且1年内不得参与采购人的所有竞价项目。

3、如无正当理由放弃成交资格的供应商连同该供应商同一法定代表人名下所有公司将被列入采购人黑名单，永久不得参与采购人的项目竞价。

4、凡参与采购人项目竞价过程中有围标串标等违规情况的供应商不得再参与采购人重新启动的项目竞价，因围标串标行为导致废标的供应商将被列入采购人黑名单，永久不得参与采购人的项目竞价。

5、如果竞价过程中，存在以下情形，供应商的报价将被认定为无效报价：

1)参与竞价的供应商报价超过项目最高限价（或低于最低限价）或超过项目对应服务单项最高限价的视为无效报价。

2)参与竞价的供应商须提供本项目要求的资质文件，如果不按公告规定或竞价文件要求等相关规定提供符合要求的资质文件，将被视为无效报价。

3)参与竞价的供应商须对本项目采购内容进行整体报价，任何只对其中一部分内容进行的报价都被视为无效报价。

4)报价表以及有报价供应商落款的报价文件必须加盖报价供应商公章，否则视为无效报价。

5)有下列情形之一的，视为串通竞价，其报价无效：

a)存在单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位参与同一竞价项目；

b)不同供应商的报价文件由同一单位或者个人编制；

c)不同供应商委托同一单位或者个人办理竞价事宜；

d)不同供应商的报价文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

e)不同供应商的报价文件异常一致或者报价呈规律性差异；

f)不同供应商的报价文件相互混淆；

6、项目存在以下情形，将按竞价活动失败处理：

1)报名供应商或有效报价供应商不足三家；

2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3)因重大变故，采购任务取消的。

- 五、确定成交供应商办法

1、采用最低价中标法，即按满足采购需求且价格最低的原则推荐3名成交候选人。若最低报价相同时，按竞价供应商提交报价的先后顺序推荐成交人。并在广州顺为招标采购有限公司网站发布成交公告，各竞价供应商可自行查阅。

2、参照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十九条“中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照授标说明或竞价报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

六、成交服务费

成交供应商在收取《成交通知书》时应向采购代理机构交纳成交服务费，成交服务费按照成交金额的1.2%收取。（不足300元的，按300元收取）

七、合同签订

成交供应商在成交通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同，严格按照竞价文件要求的条款履行合同。采购合同范本可参考第四部分《合同书格式》。

八、竞价文件的解释权

本竞价文件的解释权归广州顺为招标采购有限公司所有。

九、注意事项

参加本次竞价的供应商需熟悉竞价规则及竞价方法（可参考采购商操作手册），并妥善保管网上登录账号及密码，由于供应商遗失密码、操作失误、供应商计算机网络故障等原因，造成的无法竞价或竞价失误，由供应商自行承担相应后果。

十、结果公示期限及异议受理

1．公示期限：自竞价结果公告发布之日起1个工作日。

2．公示期内，供应商如对竞价结果有异议的，应在结果公示期限结束之日起3个工作日内以书面方式向代理机构提出，逾期或未按照要求提交的，将依法不予受理。

第四部分

合 同 书 格 式

五监区厂房二、三层车间主电缆安装工程

合

同

书

项目名称：广东省广裕集团江门吉安实业有限公司监管区4栋简易厂房报废拆除项目

合同编号：

签约地点：

签订日期：二○二四年   月     日

甲方：  广东省广裕集团江门吉安实业有限公司 （采购人名称）

乙方：                    （成交供应商名称）

根据                 （采购编号：       ）的网上竞价结果，按照《中华人民共和国民法典》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

- 工程内容

新安装主电缆规格为3*240m㎡+1*120m㎡，总长度415米，电缆安装采用已建电缆井及电缆管。

- 合同总价

合同总金额：人民币           元整（￥           ）。

- 工程期限及地点

1、工程完成期限：合同签订后，自开工令签发之日起20日历天内完成。

2、工程实施地点：广东省江门监狱监管区（甲方指定地点）。

四、承包方式

本工程实行固定综合单价包干，措施费包干，工程量按实结算的承包方式。按图纸、工程量清单所包含的范围、现场状况、用户需求书等相关内容，包施工、包材料、包机械、包质量、包工期、包安全、包安全文明施工、包环境卫生、包竣工验收、包竣工图纸资料编制、包一次性验收通过、包保修等并取得相关部门认可的验收合格证明文件的承包方式。

五、验收标准：

符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规规定要求及行业颁发的工程质量验收标准。按照国家最新颁布《建筑工程施工质量验收统一标准》及相应配套的各专业验收规范验收合格。

六、付款方式：

第一期工程款：合同签订且施工队进场后，甲方在10个工作日内，向乙方预付合同总价的30%（扣除暂列金额、暂估价及其相应税金）；

第二期工程款：在工程通过竣工验收后，10个工作日内支付合同总价（扣除暂列金额、暂估价及其相应税金）40%的进度款。

第三期工程款：当工程按竣工结算约定完成竣工结算审核，且乙方完成工程竣工资料整理并完整移交且交纳合同价3%作为质保金后一个月内支付至工程结算审定造价的100%。

（3）质保金：乙方交纳合同价3%作为质保金, 质保金在工程缺陷责任期满后经复核符合原定质量要求30天内一次性返还给乙方。（乙方可以银行保函形式缴纳质保的，需提交不可撤销、见索即付的独立保函）

3、付款形式：采用支票、银行汇付（含电汇）等形式。

4、每笔款项支付前，乙方同时向甲方提供相应金额的增值税专用发票。（注：本合同的付款时间为甲方向财政支付部门提出支付申请的时间，不含财政支付部门审查的时间。）

八、工程建设标准、工程缺陷责任期

1、质量要求：合格，符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规规定要求及行业颁发的工程质量验收标准。按照国家最新颁布《建筑工程施工质量验收统一标准》及相应配套的各专业验收规范，一次验收合格标准。

2、工程缺陷责任期：自项目竣工验收合格之日起2年。

3、本项目的保修期按国家现行的工程质量保修办法执行。保修期自竣工验收签字之日起计，在保修期内因施工质量而造成返修，其费用由乙方负责。

九、总体要求：

1、乙方需对项目情况进行了解，并保证能协调工作场地及现场工作情况，以保证工程顺利进行。

2、乙方需按报价文件名单提供管理人员名单并委派现场管理人员，乙方的名单中项目负责人必须与竞标时一致。

3、甲方不提供材料临时加工场地，临时设施和材料加工由乙方自行解决，费用由乙方自理。

4、施工人员必须遵守甲方的相关管理规定，自觉接受检查，未经审批不得进入其他区域。

5、乙方需遵守甲方现场施工管理规定，安全生产，文明施工。

6、乙方需保证施工现场清洁卫生，建筑垃圾当日清理。

7、乙方需做好施工安全保障工作，配备专职安全员，如因措施不当造成的安全事故责任由乙方承担，工程施工以安全第一、安全设备自备自负、应达到劳动保障部门的安全标准要求。

十、施工要求

1、严格执行现行国家、行业及广东省等相关技术标准及规范要求。

2、乙方应在发出开工通知后2日内进场，并在进场2天内上报详细的施工进度计划、施工技术方案和安全文明施工方案。

3、乙方若对甲方提出的施工要求存在异议，必须与甲方进行沟通并获书面认可后，方可修改要求进行实施。否则，无论是否影响工程质量，均视为质量问题。

4、乙方有义务复核、发现与相关配合专业的问题，并提前以书面形式提交甲方代表。有义务提前向甲方代表提交需要相关专业配合完成的任务及时间要求，该任务要求必须是在合理的时间内能完成的任务。

十一、现场管理：

1、乙方必需遵守甲方施工现场和人员管理的规定，安全生产，文明施工。施工队伍必须接受现场管理单位的监督、管理和指导，无条件遵守甲方的各项规定。

2、施工期间所有材料转运费、保管费用由施工队自行负责。在工程进行中，乙方要注意保护场内的各种管线和设施。若有任何损坏，须立即通知有关部门，并由损坏责任单位承担损失和修复费用。乙方在施工过程中，如遇到需与外部相关的单位协调的问题时，应自行解决，甲方只负责协助。

3、乙方必需严格按照已经确认的施工方案组织施工，并接受甲方对工程质量、工期、安全、文明施工、环保及工地纪律的监督和管理。

4、乙方在施工期间应严格遵守国家、省、市有关防火、防爆和施工安全以及文明施工，深夜施工、环卫、治安与城管等规定，应建立规章制度和防护、防范措施，并承担由于自身措施不力造成事故责任和发生的费用。施工期间，必须建立施工安全用电制度，确保施工用电设备的完好无损，并设置漏电保护装置。施工用水、用电由甲方指定驳接点，由乙方自行布线管、加表计量，并向甲方交付水、电费。

5、乙方应自行解决工人宿舍用地、食堂与生活设施等场地问题。

6、施工所用的机械工具由施工队伍自备及自费运到施工工地，进场后进行必要的性能安全检查，完工后从工地自费搬出运走，施工所用的材料及机械工具由甲方提供适当的场所存放并由施工队伍自行保管，不得随便存放，以免造成不必要的丢失、损坏。

7、乙方在工程施工期间，需严格遵守政府职能部门的各项规章制度，由于管理不善，导致政府职能部门的罚款和停工整改，由其发生的费用与损失由乙方自行承担，且甲方保留暂缓支付工程款的权利，以确保文明施工有效实行。

8、无条件配合甲方对施工人员的管理、施工材料及设备（甲方认定的危化品及危险工具）禁止存放在施工现场。

十二、违约责任

1、乙方未能按时竣工的，每延期1日按合同价的1‰/天支付违约金（甲方有权直接从应付工程款中扣除），最大违约金金额不超过合同履约保证金；乙方无故拖延20日以上视为根本违约，甲方有权解除合同，乙方除应全额退还甲方已支付的工程款外，还应向甲方支付合同价20%作为违约金。如施工质量问题等导致合同目的无法实现将视为严重违约，甲方有权解除合同，乙方除应退还已收工程款外还应按合同价20%向甲方支付违约金，违约金不足以弥补损失的，乙方还应向甲方赔偿损失。

2、其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

十三、争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，则向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十四、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十五、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十六、其它

1.本合同所有附件、竞价文件、报价文件、成交通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2.在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3.如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十七、合同生效

1.本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2.合同一式    份。甲方    份，乙方    份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方：广东省广裕集团江门吉安实业有限公司            乙方：

签约代表：                                      签约代表：

地址：                                          地址：

电话：                                          电话：

签约日期：20  年   月   日                      签约日期：20  年    月    日

开户行：

账号

第五部分

报 价 文 件 格 式

1．报价表格式

1.1报价总表

报价总表

[货币单位：人民币元]

竞价供应商名称：                                         采购编号：GZSW24201GJ4272

| 工程名称 | 五监区厂房二、三层车间主电缆安装工程 |
| --- | --- |
| 总报价（含税） （人民币：元） | 大写： |
|  | 小写： |
| 绿色施工安全 防护措施费（不含税） （人民币：元） | 大写：肆仟捌佰贰拾捌元伍角捌分 |
|  | 小写：4828.58 |
| 暂列金额（不含税） （人民币：元） | 大写：叁万叁仟陆佰肆拾陆元贰角柒分 |
|  | 小写：33646.27 |
| 总工期 |  |
| 工程质量标准 |  |
| 保修期限 |  |

注：1、报价形式：本项目以总价形式进行报价。

2、报价要求：总价报价不得高于总价最高限价，否则视作无效报价。

3、绿色施工安全防护措施费、暂列金额属于不可竞争费用，报价供应商按照竞价文件提供的绿色施工安全防护措施费、暂列金按下表分项进行统一报价且不得修改金额，若报价供应商未按要求报价，作无效报价处理。

4、报价应包含成交后完成用户需求书中要求的所有工作内容而发生的所有直接费用、间接费用和乙方要求获得的利润以及应由乙方承担的义务、责任和风险所发生的一切费用和赔偿。

5、本项目所报总价仅作为竞价排名的依据，以实际发生的工程量据实结算。

6、供应商报价表必须加盖公章，否则视作无效报价。

竞价供应商名称（公章）：

法定代表人或者授权代表签字：

日  期：

1.2报价明细表

报价明细需按工程量清单，详见附件。

注：供应商报价表必须加盖公章，否则视作无效报价。

竞价供应商名称（公章）：

日  期：

2.承诺函

2.1报价承诺函

报 价 承 诺 函

致：广东省广裕集团江门吉安实业有限公司

我单位已认真仔细阅读了贵方《五监区厂房二、三层车间主电缆安装工程》竞价文件，我司决定参加报价。并承诺如下：

1.我方响应竞价文件《项目需求书》中的所有内容，我方具备完成本项目的服务能力，能按时、按质、按量完成全部项目内容。

2.按照竞价文件规定的各项要求进行报价，所报价格含完成项目需求书中要求的所有工作内容而发生的所有直接费用、间接费用和我方要求获得的利润以及应由我方承担的义务、责任和风险所发生的一切费用和赔偿。

3. 我方非联合体参加竞标，我方承诺如获得成交，不会将本项目分包或转包。

4. 我方已充分了解本项目的竞价规则，并知晓本项目确定成交人办法（非最高价中标法）。

5．一旦我公司成交，我方将严格履行竞价文件及合同规定的责任和义务，保证于合同签字后生效后按照贵单位要求完成。

6. 如我方获得成交，在每笔合同款项支付前，我方将开具相应金额的增值税专用发票给采购人。

7．我方愿意提供贵单位可能另外要求的、与报价相关的文件资料，并保证文件资料的真实性和准确性。

如我方违约，我方愿无条件赔偿贵单位因此造成的一切损失。

竞价供应商名称（公章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字：

联系电话：

传真：

E-mail：

日 期：

3. 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书格式

（1）法定代表人/负责人资格证明书

致：广州顺为招标采购有限公司

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （盖章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3、将此证明书提交对方作为合同附件。

(请供应商务必提供本附件)

法定代表人身份证（正反面）复印件

（2）法定代表人/负责人授权委托书

致：广州顺为招标采购有限公司

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

。

授权单位：             （盖章）         法定代表人：              （签名或盖私章）

有效期限：至   年   月   日（自报价截止之日起不少于 60 天）。      签发日期：  年   月   日

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3、将此证明书提交对方作为合同附件。

4、授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5、投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。

代理人身份证（正反面）复印件

4. 供应商需提供的其他相关材料

注:以下资料均应按要求提供，如有缺漏将按无效报价处理。

（1）营业执照扫描件；

（2）供应商须具备有效的电力工程施工总承包三级（含三级）以上资质或输变电工程专业承包三级（含三级）以上资质，且资质证书应在有效期限范围内（或根据《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》（建市〔2020〕94号）规定换发新证的电力工程施工总承包乙级（或以上）资质或输变电工程专业承包乙级（或以上）资质）。（报价时，提供证书复印件并加盖公章）

（3）供应商应具备有效的《承装（修、试）电力设施许可证》,其中许可类别和等级应同时满足：承装类五级（或以上）资质；（报价时，提供证书复印件并加盖公章）

（4）供应商须具有有效的行政主管部门颁发的《安全生产许可证》；（报价时，提供证书复印件并加盖公章）

（5）拟派项目经理具有机电工程专业二级（含二级）以上注册建造师执业证书，同时具备有效安全生产考核合格证明（B类，安全生产考核合格证书或“建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统”考核合格信息打印页），执业单位为供应商，且未担任其他在施（包括已中标未开工、已建成未竣工）建设工程项目的项目经理；（报价时，提供证书复印件并加盖公章）

【注：①、建造师的专业及等级标准按《注册建造师执业管理办法（试行）》及《注册建造师执业工程规模标准（试行）》；根据广东省住建厅《关于明确二级建造师注册执业有关问题的通知》（粤建市函〔2023〕469号），二级建造师应在考试取得执业资格的省、自治区、直辖市申请注册，二级注册建造师可随注册企业在全国范围内执业。 注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人。供应商承诺的项目负责人在建工程项目情况与本项目报价截止日当天采购代理机构通过相关公开数据信息网站查询结果不一致的，以采购代理机构网上查询结果为准。

②、根据《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》、《广东省建设信息中心关于启用新版“广东省建设执业资格注册管理信息系统”的通知》，注册建造师打印电子证书后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效】。

（6）拟派专职安全生产管理人员须具备有效安全生产考核合格证明（C类，安全生产考核合格证书或“建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统”考核合格信息打印页），且不少于 1 人。项目负责人和安全员不为同一人。（报价时，提供证书复印件并加盖公章）

（7）供应商认为需要提供的其他相关材料。

5.竞价保证金

- 5.1以电汇、银行转账形式交纳保证金

（1）竞价保证金交纳凭证

致：广州顺为招标采购有限公司

（竞价供应商全称) 参加贵方组织的、竞价文件编号为            的采购活动。按磋商文件的规定，已通过（转账、银行汇款）形式交纳人民币（大写）      元的报价保证金。

附：

粘贴转账或汇款的银行凭证复印件

如：报价单位保证金由其他单位代缴的,代缴单位在缴交保证金的同时应提交盖有代缴单位和竞价供应商公章的证明。

竞价供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

竞价供应商名称（盖章）：

日期：   年   月   日

注：1、竞价供应商报价时，应当按竞价文件要求交纳报价保证金。竞价保证金可以采用转账、银行汇款的形式交纳。

2、采购代理机构在成交通知书发出后五个工作日内退还未成交供应商的竞价保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还成交供应商的竞价保证金。

3、竞价保证金一律退还至竞价供应商对公账户，供应商应准确填写下表《退保证说明》，以免影响保证金退还。

（2）退保证金说明

致：广州顺为招标采购有限公司

我方为         （项目名称）          报价[竞价文件编号为：     ]所提交的保证金元，请贵公司退还时划到以下账户：

| 收款单位 | 收款单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 收款单位地址 |  |  |  |
|  | 开 户 银 行 |  | 联 系 人 |  |
|  | 账 号 |  | 联系电话 |  |

竞价供应商（公章）：

日       期：

（ 以下内容由采购代理机构填写，竞价供应商须保留下表 ）

付款申请表 付款内容; 付款金额：; 元; ￥. 已付金额：; 元; ￥. 付款方式：; 1.现金；; 2.支票；; 3.转账；. 4.保函；; 5.其它（电汇）；. 资金来源：; 保证金. 备注：. 经办及审批; 申请人：; 采购部门负责人：. 合同管理人员审核. 财务部门审核.