竞价文件

采购方式：线上竞价

项目编号：0835P256002851

项目名称：公租房23至24栋、37至42栋周边道路修缮工程

采购人：广东省江门监狱

采购代理机构：广东元正招标采购有限公司

发布日期：二〇二五年十月二十四日

温馨提示

- 本项目为全程网上竞价，竞价人按照竞价文件的规定在南方采购交易平台（网址：http://j.eebidding.com）进行各项操作，如遇到技术问题，请咨询平台技术支持，联系电话：020-87258495-925、926、927。

- 如竞价人首次在南方采购交易平台参与竞价项目，请先在平台上进行免费注册。关于注册和报名的有关指引，请查阅南方采购交易平台的使用指南之《注册指引及报名指南》。

- 公开竞价项目，竞价人网上报名后（邀请竞价项目，则在被邀请后），登录平台，在工作台的“报名信息”功能中，下载获取本项目的竞价文件，如报名需要审核的，则按照竞价文件的“报名文件格式”要求编制并上传报名文件，项目负责人审核通过后，方可参与该项目竞价活动。

- 项目如需缴纳报名费的，竞价人通过平台在线支付方式缴纳报名费。项目如需递交保证金的，竞价人通过平台在线支付方式递交保证金，保证金在竞价活动结束后按原支付路径无息退回。

- 项目如需提交竞价方案的，竞价人应根据竞价文件“竞价方案格式”的要求，提前编制好竞价方案，网上竞价时先提交方案后报价，没有上传竞价方案的不允许报价。

- 网上报价大厅将于竞价开始前30分钟向符合条件的竞价人开放，如无另行说明，竞价人在竞价开始前15分钟内务必进入网上报价大厅，做好竞价准备。

- 南方采购交易平台记载了用户参与项目竞价的全部操作记录，其中包含用户名、机器码、IP地址、微信或支付宝的支付号（如需要缴纳报名费或递交保证金的）。

- 代理机构的法律地位决定了其对竞价人上传的报名文件（如需要）、竞价方案（如需要）的相关资料真伪不做出判断，如竞价人发现相关资料被盗用或复制，建议竞价人遵循法律途径解决，追究侵权者责任。

（本提示内容非竞价文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以竞价文件为准）

目 录

第一章  竞价公告	3

第二章  竞价须知	6

第三章  采购项目内容	11

第四章  合同书格式	15

第五章  报价文件	21

一、 竞价报价表	23

二、 提供相关证明文件	24

三、 供应商资格声明函	25

四、 用户需求书响应声明函	26

五、 法定代表人证明书和法定代表人授权委托书	27

六、 信用查询资料	29

# 第一章  竞价公告

广东元正招标采购有限公司受广东省江门监狱委托，就公租房23至24栋、37至42栋周边道路修缮工程进行竞价采购，欢迎合格的供应商前来竞价。

一、项目基本情况

项目编号：0835P256002851

项目名称：公租房23至24栋、37至42栋周边道路修缮工程

采购需求：详见本项目《竞价文件》第三章“采购项目内容”

施工地点：广东省鹤山市宅梧镇营顶社区

| 采购内容 | 数量 | 完工期 | 最高限价(含税) |
| --- | --- | --- | --- |
| 公租房23至24栋、37至42栋周边道路修缮工程 | 一项 | 采购人开工令发出后45个日历天完工。 | 人民币191,064.00元 |

注：竞价人必须对全部内容进行报价，不得只对部分内容进行报价。

二、申请人的资格要求

- 供应商具有独立承担民事责任的能力，提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件，如供应商为自然人的提供自然人身份证明复印件；如国家另有规定的，则从其规定；（如供应商为分公司，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分公司的授权书，并提供总公司（总所）和分公司的营业执照（执业许可证）复印件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外）。

- 供应商须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录、在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录、须符合法律、行政法规规定的其他条件；存在隶属关系或同属一母公司或法人的供应商，仅能由一家供应商参与响应。供应商须提供供应商资格声明函，《格式详见报价文件附件》。

- 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)以下任何记录名单之一：①失信被执行人；②重大税收违法失信主体；③不处于“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)或“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（提供报名期间的相关查询记录截图并加盖供应商公章，响应供应商为分公司的，同时对该分公司所属总公司（总所）进行信用记录查询，该分公司所属总公司（总所）存在不良信用记录的，视同响应供应商存在不良信用记录）。《格式详见报价文件附件》。

- 本项目不接受联合体供应商参与竞价，不允许转包、分包。《格式详见报名文件附件》。

- 供应商完全响应本项目采购需求的条款、内容及要求的，提供采购需求书响应声明函即可，格式详见附件。

- 供应商须具备有效的建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包资质，（提供证件扫描件加盖公章）。

- 供应商须具有有效的建设行政主管部门颁发的安全生产许可证（提供证件扫描件加盖公章）。

三、获取竞价文件

各（潜在）竞价人应在南方采购交易平台（http://j.eebidding.com）报名（如未注册应先注册），报名后在工作台的“报名信息”中下载本项目的竞价文件，即可参与项目竞价。

报名方式：线上报名。

报名费：免费报名。

关于注册和报名，请详细阅读南方采购交易平台的使用指南之《注册指引及报名指南》。

四、报名及提交报名附件截止时间：

报名时间：2025年10月27日08时30分至2025年10月29日17时30分（北京时间）。

五、报价时间

项目竞价时间为：2025年10月30日09时00分至12时00分（北京时间），请竞价人提前15分钟进入网上竞价大厅，做好竞价准备。

六、报价要求（按竞价文件 第五章 报价文件要求制作PDF文档，并对上传的报价文件资料承担责任）

通过报名的供应商应根据本公告要求，在规定的竞价时间内对采购项目进行报价，同时按本公告要求完整、真实、准确地填写并上传竞价报价表（详见第五章 报价文件）。

七、竞价方式

本项目采用总金额报价方式，竞价轮次单轮。供应商仅可报价一次，报价截止时间后，按照“满足竞价项目要求且有效报价最低”的原则确定成交供应商（若竞价方案合格的多家竞价人的经核算后最低报价相同的，排名依照报价时间先后，并作为推荐成交候选人的先后顺序）。

八、发布媒体

南方采购交易平台网站（http://j.eebidding.com/）、南方招标与采购交易平台（https://www.eebidding.com/）。

九、对本次竞价提出询问，请按以下方式联系

1、采购单位：

单位名称：广东省江门监狱

采购单位咨询联系电话：招标采购办公室，0750-8638839

采购单位联系地址：广东省鹤山市宅梧镇营顶社区

2、代理机构：

名  称：广东元正招标采购有限公司

地  址：广州市越秀区先烈中路102号华盛大厦北塔26楼

联系方式：万先生、蔡先生 020-87258495-613、612

联系邮箱：gdyzzblb@163.com

3、平台技术支持：

刘先生、张小姐，电话：020-87258495-927、925

广东元正招标采购有限公司

2025年10月24日

# 第二章  竞价须知

- 本项目通过广东元正招标采购有限公司的电子竞价平台进行竞价，参与竞价的供应商必须登录平台进行注册，注册成功后方可参与项目竞价。

- 竞价须知

- 竞价说明

- 参与竞价的供应商应承担所有与准备和参加竞价有关的费用，不论竞价的结果如何，采购人和代理机构均无义务和责任承担这些费用。

- 参与竞价的供应商必须按竞价附件的格式填写，不得随意增加或删除表格内容。除单价、金额或项目要求填写的内容外，不得擅自改动竞价附件内容，否则将有可能影响成交结果，不推荐为成交候选人。

- 参与竞价的供应商需对用户需求书的所有条款进行整体响应，用户需求书条款若有一条负偏离或不响应，不推荐为成交候选人。

- 若成交供应商自身原因无法完成本项目，则采购人有权利保留追究责任。

- 如采购人或代理机构在审核或复核参与竞价的供应商所提交的竞价资料时，供应商须无条件配合；期间若发现存在弄虚作假或相关的失信记录或违反国家法律法规等相关的不良情形，采购人可取消其成交资格并保留追究责任的权力。

- 参与竞价的供应商向我司咨询的有关项目事项，一切以竞价文件规定和竞价公告规定以及本公司的书面答复为准，其他一切形式均为个人意见，不代表本公司的意见。

- 参与竞价的供应商应认真阅读、并充分理解竞价文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容重要事项、格式、条款、服务要求和技术规范、参数及要求等）。供应商没有按照竞价文件要求提交全部资料，或者参与竞价所上传的文件没有对竞价文件在各方面都作出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其竞价被拒绝，或被认定为无效竞价。

- 采购人有权拒绝接受任何不合格的货物、服务或工程项目，由此产生的费用及相关后果均由成交供应商自行承担。

- 凡参与采购人项目竞价过程中有围标串标等违规情况的供应商不得再参与采购人重新启动的项目竞价，将直接对供应商作出剔除资格处理。

- 成交供应商若无正当理由恶意放弃成交资格，采购人有权将拒绝其参加本项目重新组织的竞价采购活动，采购代理机构将不予退还成交服务费。情节严重的供应商连同该供应商同一法人名下所有公司将被列入平台黑名单，永久不得参与平台的项目竞价。

- 本竞价公告和竞价文件的解释权归“广东省江门监狱”及“广东元正招标采购有限公司”所有。

- 竞价文件的澄清或修改

- 采购人或者采购代理机构可以对已发出的竞价文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容将在电子竞价平台上发布澄清（更正/变更）公告。

- 无论澄清或者修改的内容是否影响竞价，平台通知所有的报名供应商；报名供应商应按要求履行相应的义务；如报名截止时间少于一个工作日的，采购人或者采购代理机构应当相应顺延报名的截止时间。

- 采购人或者采购代理机构发出的澄清或修改（更正/变更）的内容为竞价文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

- 报名要求

各（潜在）竞价人应在南方采购交易平台（http://j.eebidding.com）报名（如未注册应先注册）。

- 报价要求（按第五章 报价文件要求制作PDF文档，并对上传的报价文件资料的真实性、合法性承担责任），通过报名的供应商应根据本公告要求，在规定的竞价时间内对采购项目进行报价，同时按本公告要求完整、真实、准确地填写并上传竞价报价表（详见第五章 报价文件）。

- 确定成交候选人

- 本项目根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。报价时间截止后，系统按报价（经核准后的价格）由低到高顺序排列，报价最低的为第一成交候选人（报价相同的，按报价时间在前的为第一成交候选人），以此类推，推荐3家成交候选人（有效报价不足3家按竞价失败处理），最终确定1家成交人。

- 若成交候选人因自身原因被取消或自愿放弃成交资格的，采购人可以从成交报价次低的供应商中选取成交供应商，没有其他成交候选人的，应当重新组织采购活动。

- 无效报价

- 参与竞价的供应商报价超过最高限价（低于最低限价）或超过项目对应产品单项最高限价（低于最低限价）的视为无效报价。

- 参与竞价的供应商须提供本项目要求的文件，如果不按公告规定或竞价文件要求等相关规定提供符合要求的文件，将被视为无效报价；

- 参与竞价的供应商须对本项目采购内容进行整体报价，任何只对其中一部分内容进行的报价都被视为无效报价。

- 报价表以及有报价供应商落款的报价文件必须加盖报价供应商公章，否则视为无效报价；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，如果供应商不接受对其错误的更正，其报价将被视为无效报价；

- 按有关法律、法规、规章属于报价无效的。

- 有下列情形之一的，其报名将被拒绝：

    - 未按竞价文件要求提供报名资料的；

    - 被列入采购人有效黑名单名录内的。

- 有下列情形之一的，视为串通竞价，其报价无效：

    - 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

    - 不同供应商委托同一单位或者个人办理竞价事宜；

    - 不同供应商使用同一IP地址参与竞价；

    - 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

    - 不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

    - 不同供应商的响应文件相互混淆；

    - 不同供应商的平台服务费从同一单位或者个人的账户转出；

    - 不同供应商的竞价保证金从同一单位的账户转出；

    - 存在单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位参与同一竞价项目；

- 竞价活动失败

- 出现下列情况的，本次竞价活动失败：

- 报名供应商不足3家；

- 有效报价供应商不足3家。

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 因重大变故，采购任务取消的；

- 其他

- 本项目为政府采购集中采购目录以外、政府采购限额标准以下或使用非财政资金的自行采购项目，不适用《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国招标投标法》中关于询问、质疑、异议和投诉的有关规定。

- 参与竞价活动的供应商对竞价文件存在疑问，或认为竞价文件使自己权益受到损害的，可以在项目竞价公告发布之日起3个工作日内，以书面原件形式向采购单位、采购代理提出询问和异议，逾期无效。

- 参与竞价活动的供应商认为成交结果使自己权益受到损害的，可以在项目结果公告发布之日起3个工作日内，以书面原件形式向采购单位、采购代理提出质疑、异议和投诉，逾期无效。

- 竞价保证金

- 本项目收取竞价保证金¥3800元（人民币叁仟捌佰元整），竞价人须在报名截止前缴纳竞价保证金。

- 缴纳方式：

网上微信或支付宝扫码支付（登录平台->报名信息->缴费）。

- 竞价项目有下列任一情形发生时，竞价保证金将不予退还：

（1)供应商在项目相关公告以及竞价文件等相关规定的报名报价有效期内撤销其报价的。

（2)供应商在竞价过程中，如有违法、违规、弄虚作假行为的或因成交供应商的原因被认定取消成交资格的。

（3)供应商获取成交资格后，无正当理由放弃成交资格或成交供应商拒绝与采购人签订合同的。

- 服务费

（一）成交服务费

成交供应商须向代理机构支付该产品服务费。该产品服务费计算基准，按单个采购项目成交金额的1.2%计算，单个采购项目服务费不足人民币300元的，按人民币300元收取。

成交供应商无正当理由放弃成交资格的必须按竞价公告等相关规定缴纳相应的平台服务费。

成交服务费须采用银行划账形式（须用公账）缴纳至我司账户：

开户名称：广东元正招标采购有限公司

开户银行：农行广州永福南支行

银行账号：44034501040004829

注明用途：（0835P256002851）成交服务费

（二）申请发票

成交供应商登录南方采购交易平台（http://j.eebidding.com），在“工作台”—“成交管理”中找到成交记录，点击“申请发票”功能，选择开票类型：增值税普通发票电子票（适用于小规模纳税人），增值专用发票电子票（适用于一般纳税人），并填写必要的资料，同时上传服务费的支付凭证，点击保存，即可完成发票申请，电子发票将发送至报名人的电子邮箱。

（三）成交通知书

成交供应商登录南方采购交易平台（http://j.eebidding.com），在【工作台】—【成交管理】中找到成交记录，在通知书栏位上点击“领取”，在通知书页面上打印或下载电子成交通知书，凭此通知书与采购人开展合同办理。

# 第三章  采购项目内容

说明：响应供应商须对本项目进行整体响应，任何只对其中一部分进行的响应都被视为无效响应。

一、工程概况：

1.工程名称：公租房23至24栋、37至42栋周边道路修缮工程

2.工程内容：对辖区23至24栋、37至42栋周边道路进行修缮，内容包括：（一）铲除灌木约67平方米、挖土方约181立方米、铺种草皮约193平方米、拆除及新建树池两个；（二）新建花岗岩路侧石约487米、透水砖约205平方米；（三）零星拆除及路面修复等，具体详见施工图纸和工程量清单。

3.工期要求：开工令发出后45个日历天完工。

4.施工地点：广东省鹤山市宅梧镇营顶社区

5.承包范围：本工程按图纸、工程量清单包含的范围，成交供应商根据竞价文件、有关设计图纸、资料及说明，按包工、包料、包机械、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包劳保、包验收、包环境卫生、包联动调试、包竣工验收以及包其他专业、包竣工图纸资料编制、工程配合服务等方式进行施工总承包。采购人根据工程实施情况或政府相关部门对该工程的相关建设要求，会对成交供应商的承包范围进行局部适当调整，成交供应商不得因此提出任何索赔或补偿。

二、工程预算

工程预算（最高限价）：￥191064.00元（含绿色施工安全防护措施费￥7333.37元，暂列金￥15022.99元）。

承包方式：综合单价包干、措施费包干、工程量按实际结算。

本项目报价包含：材料费，人工费，搬运，拆除，运输，税费，售后服务，验收等一切与完成本项目有关的全部费用。采购人不另外支付其他费用。

三、合同签订及履约保证金：

（一）成交供应商在结果公告发布之日起十五个工作日内与采购人签订合同。

（二）按合同总价的5%缴纳，成交供应商应在竞价成交公告发布后10工作日内缴纳履约保证金（以银行转账或履约保函等形式提交），如成交供应商未能按期缴纳且未能提供合理书面情况说明的，将直接取消成交资格，由采购单位重新办理采购。履约保证金将在项目竣工验收合格后30个工作日内由采购人一次性无息退还给成交供应商。

（三）发生以下情形之一，经调查属实的，扣除10%履约保证金：

1、未按要求提供相关票证；

2、未按采购人指定秩序完成工程；

3、工作人员不遵守监狱各项管理规定；

（四）发生以下情形之一，经调查属实的，扣除20%履约保证金：

1、提供的工程内容与合同要求不符；

2、提供虚假检验报告等相关票证；

（五）发生以下情形，经调查属实的，扣除50%履约保证金：

成交供应商的工作人员不遵守采购人单位管理规定，或泄露监狱内部情况，造成社会不良影响。

（六）发生以下情形，经调查属实的，扣除100%履约保证金：

非不可抗力因素，因成交供应商的原因，不按规定时间进场施工的且严重不配合采购人工作要求的，造成单方面终止合同的。

（七）如在合同执行期间因成交供应商违约导致履约保证金部分扣除，成交供应商需在五个工作日内将扣除的履约保证金补齐。

四、付款方式：

第1期：开工令签发且人员机械到场后10个工作日内按合同价30%支付第一期工程款。

第2期：工程完成且竣工验收合格后，由采购人自行或委托有造价咨询资质的单位确认结算价。结算价双方确定后，采购人收到全额发票后向成交供应商支付至结算价100%。

五、质量标准及质保要求：

（一）项目质量须达国家合格标准或以上标准。

（二）竣工验收：项目完工后，成交供应商须对施工现场遗留的废料进行彻底清理或复原，不符合采购人要求的，不进入验收程序。

（三）本工程质量保修期2年，自竣工验收合格、成交供应商与采购人双方均在验收报告上签字之日起计算。

六、违约责任的约定：

（一）成交供应商未能按时竣工的，每延期1日按合同价的5‰/天支付违约金（最高不超过履约保证金）；成交供应商无故拖延20日以上视为根本违约，采购人有权解除合同，成交供应商除应全额退还采购人已支付的工程款外，还应向采购人支付合同价10%作为违约金。

（二）如施工质量问题等导致合同目的无法实现将视为严重违约，采购人有权解除合同，成交供应商除应退还已收工程款外还应按合同价10%向采购人支付违约金，违约金不足以弥补损失的，成交供应商还应向采购人赔偿损失。

（三）本项目在履行过程中发生的争议，由当事人双方友好协商解决。协商不成的，任何一方可以依法向江门仲裁委员会提出仲裁。

七、安全文明施工要求：

（1）成交供应商在施工期间应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》（国家主席70号令）、《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第393号）以及文明施工、环保和城管建立的规章制度和防护措施。成交供应商负责施工人员进出施工现场及现场施工安全，若违反以上规定，由此造成的经济和法律责任，均由成交供应商负责。

（2）成交供应商在合同实施期间，应严格遵守国家、省、市有关安全生产、消防等法律、法规和规章制度，在用水、用电、动火、高处作业等操作时，始终坚持贯彻落实安全第一的底线，做好防护、防范措施，落实安全责任，增强人员的安全生产意识，做好现场服务人员的安全教育培训和安全措施，加强作业现场的组织管理，所有作业人员必须持证上岗，严格遵守安全文明施工的有关规章制度和采购人相关制度，杜绝一般事故等级及以上的伤亡事故和工伤责任事故，死亡人数为零，并确保各方人员的安全，在采购项目实施期间由于成交供应商的责任造成的一切人员的伤亡，均由成交供应商承担由此产生的一切经济、法律责任。

（3）特别安全生产事项

1.成交供应商应按照法律规定进行施工，开工前做好安全技术交底工作，施工过程中做好各项安全防护措施。成交供应商为实施项目而雇用的特殊工种的人员应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构颁发的上岗证书,严禁无证操作。

2.成交供应商在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向采购人提出安全防护措施，经采购人认可后实施。

（4）文明施工

1.成交供应商在本合同实施过程中全面负责施工场地的清洁和现场施工管理，秉承“谁服务谁负责场地清理，谁负责恢复原貌”的原则，保证工地清理干净，服务区域内不得发生乱丢乱扔垃圾杂物等行为。

2.因成交供应商工作人员人为原因造成采购人资产损坏的，由成交供应商负责维修修复或者照价赔偿。

# 第四章  合同书格式

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

广东省江门监狱

采购合同

甲方：

乙方：

年   月   日

甲方：广东省江门监狱

地址：

电话：                 传真：

乙方：______________

地址：

电话：                 传真：

根据公租房23至24栋、37至42栋周边道路修缮工程的采购结果，按照《中华人民共和国民法典》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意遵守本合同如下。

- 合同概况

1.合同内容：公租房23至24栋、37至42栋周边道路修缮工程

2.合同工期：以甲方开工通知发出后45个日历天完工。

3.施工地点：广东省鹤山市宅梧镇营顶社区。

4.合同总金额：人民币      元，最终结算总价以采购人自行或委托有造价咨询资质的单位确认的结算价为准。

合同总金额包含：材料费，人工费，搬运，拆除，运输，税费，售后服务，验收等一切与完成本合同项目有关的全部费用。甲方不另外支付其他费用。

- 合同组成

合同文件组成内容包括：本合同书、成交通知书、竞价文件（含澄清内容）、响应文件（含响应文件澄清通知）等。

- 工程内容

甲方委托乙方对辖区内23至24栋、37至42栋周边道路进行修缮，内容包括：（一）铲除灌木约67平方米、挖土方约181立方米、铺种草皮约193平方米、拆除及新建树池两个；（二）新建花岗岩路侧石约487米、透水砖约205平方米；（三）零星拆除及路面修复等,具体详见施工图纸和工程量清单。

- 质量标准及质保要求

（一）项目质量须达国家合格标准或以上标准。

（二）竣工验收：项目完工后，乙方须对施工现场遗留的废料进行彻底清理或复原，不符合甲方要求的，不进入验收程序。

（三）本工程质量保修期2年，自竣工验收合格、乙方与甲方双方均在验收报告上签字盖章之日起计算。

- 付款方式

第1期：开工令签发且人员机械到场后10个工作日内按合同价30%支付第一期工程款。

第2期：工程完成且竣工验收合格后，由甲方自行或委托有造价咨询资质的单位确认结算价。结算价双方确定后，甲方收到全额增值税普通发票后向乙方支付至结算价100%。

- 履约保证金

（一）按合同总价的5%缴纳，乙方应在竞价成交公告发布后10工作日内缴纳履约保证金（以银行转账或履约保函等形式提交），如乙方未能按期缴纳且未能提供合理书面情况说明的，将直接取消成交资格，由采购单位重新办理采购。履约保证金将在项目竣工验收合格后30个工作日内由甲方一次性无息退还给乙方。

（二）发生以下情形之一，经调查属实的，扣除10%履约保证金：

1、未按要求提供相关票证；

2、未按甲方指定秩序完成工程；

3、工作人员不遵守监狱各项管理规定；

（三）发生以下情形之一，经调查属实的，扣除20%履约保证金：

1、提供的工程内容与合同要求不符；

2、提供虚假检验报告等相关票证；

（四）发生以下情形，经调查属实的，扣除50%履约保证金：

乙方的工作人员不遵守甲方单位管理规定，或泄露监狱内部情况，造成社会不良影响。

（五）发生以下情形，经调查属实的，扣除100%履约保证金：

非不可抗力因素，因乙方的原因，不按规定时间进场施工的且严重不配合甲方工作要求的，造成单方面终止合同的。

（六）如在合同执行期间因乙方违约导致履约保证金部分扣除，乙方需在五个工作日内将扣除的履约保证金补齐。

- 违约责任的约定

（一）乙方未能按时竣工的，每延期1日按合同价的5‰/天支付违约金（最高不超过履约保证金）；乙方无故拖延20日以上视为根本违约，甲方有权解除合同，乙方除应全额退还甲方已支付的工程款外，还应向甲方支付合同价10%作为违约金，违约金不足以弥补损失的，乙方还应向甲方赔偿损失，履约保证金不予退还。

（二）如施工质量问题等导致合同目的无法实现将视为严重违约，甲方有权解除合同，乙方除应退还已收工程款外还应按合同价10%向甲方支付违约金，违约金不足以弥补损失的，乙方还应向甲方赔偿损失，履约保证金不予退还。

（三）乙方未经甲方书面同意，私自转包、分包的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方支付合同预算价款20%的违约金。

- 安全文明施工要求

（1）乙方在施工期间应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》（国家主席70号令）、《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第393号）以及文明施工、环保和城管建立的规章制度和防护措施。乙方负责施工人员进出施工现场及现场施工安全，若违反以上规定，由此造成的经济和法律责任，均由乙方负责。

（2）乙方在合同实施期间，应严格遵守国家、省、市有关安全生产、消防等法律、法规和规章制度，在用水、用电、动火、高处作业等操作时，始终坚持贯彻落实安全第一的底线，做好防护、防范措施，落实安全责任，增强人员的安全生产意识，做好现场服务人员的安全教育培训和安全措施，加强作业现场的组织管理，所有作业人员必须持证上岗，严格遵守安全文明施工的有关规章制度和甲方相关制度，杜绝一般事故等级及以上的伤亡事故和工伤责任事故，死亡人数为零，并确保各方人员的安全，在采购项目实施期间由于乙方的责任造成的一切人员的伤亡，均由乙方承担由此产生的一切经济、法律责任。

（3）特别安全生产事项

1.乙方应按照法律规定进行施工，开工前做好安全技术交底工作，施工过程中做好各项安全防护措施。乙方为实施项目而雇用的特殊工种的人员应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构颁发的上岗证书,严禁无证操作。

2.乙方在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向甲方提出安全防护措施，经甲方认可后实施。

（4）文明施工

1.乙方在本合同实施过程中全面负责施工场地的清洁和现场施工管理，秉承“谁服务谁负责场地清理，谁负责恢复原貌”的原则，保证工地清理干净，服务区域内不得发生乱丢乱扔垃圾杂物等行为。

2.因乙方工作人员人为原因造成甲方资产损坏的，由乙方负责维修修复或者照价赔偿。

- 争议的解决

1.凡与本合同有关而引起的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向工程所在地法院提出诉讼。

2.本合同发生的诉讼管辖地为工程所在地管辖权的法院。

3.在进行法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍继续履行。

4.本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

- 合同生效

1.本合同由双方法定代表人或委托代理人签字盖章后立即生效，具有同等法律效力，合同有效期随服务期结束而自然终止。

2.本合同一式    份，其中甲方    份、乙方    份。

- 其它

1.本合同未尽事宜，双方可签订补充合同，补充合同与所有附件均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2.在执行本合同的过程中，所有经甲乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函、合同附件等）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章或确认之日期。

本合同合计    页A4纸张，缺页之合同为无效合同。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

法定代表(签字)：                      法定代表(签字)：

地址：                                地址：

电话：                                电话：

传真：                                传真：

开户银行：                            开户银行：

账号：                                账号：

签约时间：

签约地点：

# 第五章  报价文件

说明：1、制作的报价文件要求使用PDF文件格式，文件大小应尽可能控制在20MB以内。

2、报名完成后，请报名人按照竞价文件格式编制报价文件，竞价开始后，请各竞价人按要求上传报价文件，没有上传报价文件的不允许报价，上传的报价文件不符合竞价文件要求的报价视同无效报价。特别提醒：报价文件一经提交，不得修改。

3、竞价人须按本报价文件格式的要求编制报价文件，不得随意更改本报价文件（竞价报价表等相关要求）格式。

报价文件

项目编号：0835P256002851

项目名称：公租房23至24栋、37至42栋周边道路修缮工程

供应商名称（单位盖公章）：

联 系 人：

联系电话：

日  期：    年    月    日

- 竞价报价表

项目名称：公租房23至24栋、37至42栋周边道路修缮工程

项目编号：0835P256002851

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 报价总金额 （人民币 元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公租房23至24栋、37至42栋周边道路修缮工程 | 一项 | 小写：￥ 大写： | 竞价平台报价填此总金额 |
| 说明：暂列金及绿色施工安全防护措施费：合计￥22356.36元。暂列金额及绿色施工安全防护措施费为不可竞争费。供应商在响应报价时不得参与浮动，否则作无效报价处理。 |  |  |  |  |

备注：

- 供应商必须按竞价报价表的格式填写并上传相应报价附件，附件包含：①竞价报价表（加盖公章PDF版）、②工程量清单（每页加盖公章PDF版）、③工程量清单（Excel版），以上文件打包压缩后在平台上一次性上传，错传漏传将视为无效报价。

- 供应商必须按报价表的格式填写，不得增加或删除表格内容。不得擅自改动报价表内容。否则将有可能影响成交结果，不推荐为成交候选人。

- 本项目不接受有选择性的响应报价，只允许报一个报价方式。

- 所有价格均系用人民币表示，单位为元，均为含税价；报价表必须加盖单位公章，否则视为无效报价。

- 平台上报价与报价表合计不一致的，以报价表合计（经价格核准后的价格）为准。

- 本项目报价为总金额，供应商报价总价不能超过总价最高限价，否则按无效报价处理。

供应商名称（单位盖公章）：

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

日  期：      年   月    日

- 提供相关证明文件

1.提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件(复印件加盖公章)

注：分公司投标：供应商为非独立法人(即由合法法人依法建立的分公司），须提供总公司的营业执照副本复印件及总公司对分公司出具的有效授权书复印件（格式自拟）。供应商已具有总公司有效授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，若法律法规或竞价文件另有规定的从其规定。

2.其他需要提供的资质证明文件。

1.供应商须提供有效期内的建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包资质（提供证件扫描件加盖公章）。

2.供应商须提供有效期内的建设行政主管部门颁发的安全生产许可证（提供证件扫描件加盖公章）。

- 供应商资格声明函

致：广东省江门监狱、广东元正招标采购有限公司

关于贵单位、贵司发布公租房23至24栋、37至42栋周边道路修缮工程（项目编号:0835P256002851）的采购公告，本公司（企业）愿意参加竞价，并声明：

- 本公司（企业）具备以下条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

- 本公司（企业）具有独立完成合同内容的供货（服务）能力。

- 本公司（企业）有固定的经营场所，信誉良好、送货上门，售后维护服务好。

- 本公司（企业）在本项目中不转包、分包且不联合参与竞价。

- 本公司（企业）不与所参投的本项目其他供应商存在隶属关系或同属一母公司或法人，亦不存在与其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的情形。

- 本公司（企业）没有处于被责令停业或处于财产被接管、冻结、破产的状态。

- 本公司（企业）承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

备注：

- 本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为响应无效。

- 本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效报价处理。

供应商名称（单位盖公章）：

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

日 期：    年   月    日

- 用户需求书响应声明函

致：广东省江门监狱、广东元正招标采购有限公司

关于贵单位、贵司发布公租房23至24栋、37至42栋周边道路修缮工程（项目编号：0835P256002851的竞价公告，本公司（企业）愿意参加采购活动，并作出如下声明：

- 本公司（企业）承诺在报名时已对于用户需求书中的各项条款、内容及要求给予充分考虑，明确承诺对于本项目的用户需求中的各项条款、内容及要求均为完全响应，不存在任意一条负偏离或不响应的情况。

- 本公司（企业）清楚，若对于用户需求书各项条款存在任意一条负偏离或不响应的情况，不被推荐为成交候选人的要求。在报价中已充分理解本项目中的全部任务，并根据实际需要补漏缺遗，所有费用包含在报价中，报价认为足够完成本项目的所有任务。在实际实施过程中需要增加的部分由本公司（企业）自行负责，在报价内负责完成本项目所涉及的一切设备。

- 本公司（企业）承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

备注：

- 本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为响应无效。

- 本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效报价处理。

供应商名称（单位盖公章）：

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

日期：   年   月    日

- 法定代表人证明书和法定代表人授权委托书

（1）法定代表人证明书

致：广东元正招标采购有限公司

同志，现任我单位         职务，为法定代表人，特此证明。

本证明书自签发之日起生效，有效期与本公司参与公租房23至24栋、37至42栋周边道路修缮工程（项目编号：0835P256002851）竞价的文件中标注的有效期相同。

附：

经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

身份证（正面）

身份证（反面）

供应商名称：（单位盖公章）：

地址：

日期：    年   月   日

（2）法定代表人授权委托书

致：广东元正招标采购有限公司

本授权委托书声明：注册于 （供应商地址）  的  （供应商名称）    在下面签名的（法定代表人姓名、职务）在此授权本公司（被授权人姓名、职务）作为我公司的合法代理人，就公租房23至24栋、37至42栋周边道路修缮工程（项目编号：0835P256002851）的竞价采购活动，采购合同的签订、执行、完成和售后服务，作为供应商代表以我方的名义处理一切与之有关的事务。

被授权人（供应商授权代表）无转委托权限。

本授权书自法定代表人签字之日起生效，特此声明。

随附：《法定代表人证明书》；

供应商名称（单位盖公章）：

地      址：

法定代表人（签字或盖章）：                签字日期：     年   月   日

身份证（正面）

身份证（反面）

说明：法定代表人参加竞价的，无需提交本授权书。

- 信用查询资料

（查询时间以项目报名期内查询结果为准，各项查询公司名称必须显示清晰并加盖公章。如因查询内容不完整、显示不清晰导致报价无效的，由供应商承担相应责任。）

1、提供“信用中国”网站查询（截图盖章），供应商没有被列入失信被执行人。

（网址https://zxgk.court.gov.cn/shixin/）

2、提供“信用中国”网站查询（截图盖章），供应商没有被列入重大税收违法失信主体。（网址：https://www.creditchina.gov.cn/zhuanxiangchaxun/zhongdashuishouweifaanjian/）

3、提供“中国政府采购网”网站查询（截图盖章），供应商没有被列入处于禁止参加政府采购活动的记录名单。（网址：http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）